TÜBİTAK–2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin özgün değeri, yöntemi, yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2024 Yılı

2. Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Alper YALÇIN

Araştırma Önerisinin Başlığı: Çocukların Yaptıkları Çizimlerden Derin Öğrenme Yöntemleri ile Duygu Durumu Analizi

Danışmanın Adı Soyadı: Arş. Gör. Alper ECEMİŞ

Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi- Bilgisayar Mühendisliği

ÖZET

Türkçe özetin araştırma önerisinin (a) özgün değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) yaygın etkisi hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet Duygu analizi, bireylerin yazılı veya görsel ifadelerinde yansıttıkları duygusal durumları analiz eden bir yöntemdir. Bu analiz yöntemi, genellikle görsel ve metin tabanlı içeriklerde pozitif, negatif veya nötr duyguları tespit etmek için makine öğrenmesi ve derin öğrenme tekniklerinden faydalanır. Görsel duygu analizi olarak bilinen bir alt alan ise, yüz ifadeleri veya çizimler gibi görseller üzerinden duygusal durum çıkarımı yapmayı hedefler. Bu projede, çocukların yaptığı çizimlerden derin öğrenme teknikleri ile duygusal durum analizi yapılarak çocukların psikolojik ihtiyaçlarını erken dönemde tespit etmek amaçlanmaktadır. Projenin özgün değeri, çocukların çizimlerinde gizli olan duygusal ipuçlarını objektif ve hızlı bir şekilde analiz eden bir yapay zeka modeli geliştirmeye dayanmaktadır. Yöntem olarak, çocukların farklı duygusal durumlarını yansıtan çizimlerden oluşan etiketli bir veri kümesi oluşturulacaktır. Veriler ön işleme aşamasından geçirilerek Convolutional Neural Network (CNN) tabanlı derin öğrenme modelleri ile eğitim, doğrulama ve test aşamalarına tabi tutulacaktır. Modelin başarısı, doğruluk, hassasiyet, geri çağırma ve F1 skoru gibi performans ölçütleri ile değerlendirilecektir. Proje yönetimi aşamasında, literatür taraması, veri toplama, model geliştirme ve performans değerlendirme gibi iş paketleri belirlenmiş ve her bir iş paketinin zaman çizelgesi oluşturulmuştur. Yaygın etki olarak, proje eğitim, psikoloji ve yapay zeka alanlarında çocukların duygusal gelişimini destekleyen yenilikçi bir araç sunmaktadır. Elde edilen sonuçların derlenerek uluslararası veya ulusal konferanslarda bildiri olarak sunulması planlanmaktadır. Çalışmanın çocukların duygusal gelişimini takip eden eğitimciler ve psikologlar için önemli bir kaynak oluşturması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme, Çocuk Çizimleri, Duygu Analizi, Çocukların Duygu Analizi, Psikolojik Destek

- ÖZGÜN DEĞER

1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu/Hipotezi

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle açıklanır.

Özgün değer yazılırken araştırma önerisinin bilimsel değeri, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim veya teknoloji alan(lar)ına kavramsal, kuramsal ve/veya metodolojik olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı literatüre atıf yapılarak açıklanır.

Önerilen çalışmanın araştırma sorusu ve varsa hipotezi veya ele aldığı problem(ler)i açık bir şekilde ortaya konulur.

Özgün Değer: Bu projenin özgün değeri, çocukların yaptığı çizimlerin derin öğrenme teknikleriyle analiz edilerek duygusal durumlarının tespit edilmesi ve bu verilerin psikolojik destek sağlamak amacıyla kullanılmasıdır. Çocukların çizimlerinde yer alan ifadeler, duygu durumları hakkında önemli ipuçları içerebilir; ancak bu tarz bir analiz çoğunlukla manuel ve gözlemsel yöntemlerle yapılmaktadır. Derin öğrenme teknikleri, büyük miktarda veriyi hızlı ve güvenilir şekilde analiz edebilme potansiyeline sahip olup bu alandaki önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir. Projenin özgün katkıları şunları içermektedir: - Yeni Bir Duygu Analizi Modeli Geliştirme: Çocuk çizimlerine uyarlanmış derin öğrenme tabanlı analiz modeli, çocukların duygusal durumlarını hızlı ve doğru bir şekilde belirleyebilir. - Psikoloji ve Eğitim Alanına Katkı: Proje, eğitimciler ve psikologlar için duygusal durum değerlendirmelerini destekleyen yeni bir araç sağlayarak çocukların psikolojik ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasına katkı sunar. - Erken Müdahale ve Toplumsal Fayda: Çocukların psikolojik durumlarının erken yaşta tespit edilmesine katkı sağlayarak, psikososyal destek süreçlerine bilimsel bir destek sunar ve toplum sağlığına fayda sağlar. Araştırma Sorusu/Hipotezi: - Araştırma Sorusu: Çocuk çizimlerinden derin öğrenme teknikleriyle duygusal durumlar doğru bir şekilde analiz edilebilir mi? - Hipotez: Derin öğrenme teknikleriyle yapılan analizler, çocuk çizimlerinde duygusal durumu yüksek doğruluk oranıyla tespit ederek psikolojik destek süreçlerinde kullanılabilecek veriler sağlayacaktır. Bu proje, derin öğrenme tekniklerinin çocukların çizimlerinde uygulanarak duygusal analiz yapılması alanında öncü bir çalışma olacak ve çocuk psikolojisi ile eğitim alanında faydalı bir kaynak oluşturacaktır. Çocukların çizimlerinin, duygusal durumları yansıttığı ve psikolojik değerlendirme aracı olarak kullanılabileceği, literatürde de belirtilmektedir (Malchiodi, 2012).

  - Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve araştırma süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Amaçlar ve Hedefler: Bu projede, çocukların çizimlerinden derin öğrenme teknikleri ile duygusal analiz yapılması amaçlanmaktadır. Çocukların çizimlerinden duygusal durumları tespit ederek eğitimciler, psikologlar ve ebeveynler için faydalı bir kaynak sağlamak hedeflenmektedir. Proje, çocukların duygusal gelişim süreçlerine dair daha kapsamlı ve objektif veriler sunarak erken müdahale imkânı yaratmayı amaçlamaktadır. Projenin hedefleri şunlardır: - Çocukların çizimlerinden oluşan bir veri kümesi oluşturmak ve bu çizimleri sınıflandırılacaktır. - Oluşturulan veri kümesi üzerinde farklı derin öğrenme mimarilerini kullanarak modeller geliştirilecek. - Geliştirilen modellerin performansını doğruluk, hassasiyet, geri çağırma gibi ölçütlerle değerlendirelecektir. - Yüksek performans gösteren modelin, çocukların çizimlerinden duygusal durum tespiti için kullanılabilir hale getirilecektir. - Model sonuçlarının eğitimciler ve psikologlar için anlamlı çıktılara dönüştürülecektir. Bu hedefler doğrultusunda, proje çocukların duygusal durumlarını güvenilir şekilde analiz edebilen bir yapay zeka modeli geliştirmeyi ve bu modeli topluma fayda sağlayacak şekilde uygulamayı amaçlamaktadır.

- YÖNTEM

Araştırma önerisinde uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin çalışmada öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur.

Yöntem bölümünün araştırmanın tasarımını, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve istatistiksel yöntemleri kapsaması gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Yöntem Bu bölümde proje kapsamında uygulanacak yöntemler iki ana başlık altında ele alınacaktır: Temel Tanımlar ve Önerilen Yöntem. Çalışmada eğitim, doğrulama ve test aşamaları ayrı olarak gerçekleştirilecek; ayrıca veriler ön işleme sürecinden geçirilerek analizler için uygun hale getirilecektir. Projenin özgün değeri olan derin öğrenme ile çocuk çizimlerinden duygu durumu tespiti, bu yöntemin temel bileşenleri ile birlikte açıklanacaktır. - Temel Tanımlar Bu çalışmada kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda sunulmuştur: - Derin Öğrenme (Deep Learning): Yapay sinir ağlarını kullanarak büyük veri kümelerinden özellik çıkarımı ve sınıflandırma yapabilen bir makine öğrenmesi alanıdır. Özellikle görüntü işleme alanında öne çıkan derin öğrenme, veri içindeki karmaşık desenleri tanıyabilmesi ve büyük miktarda veriyi işleyebilmesi sayesinde, duygusal durum analizi gibi çok katmanlı ilişkilerin bulunduğu projelerde güçlü bir seçenek olarak tercih edilmektedir. Bu projede derin öğrenme kullanımı özellikle önemlidir çünkü çocuk çizimlerinden duygusal durumları doğru bir şekilde çıkarabilmek, çizimlerin içerdiği çeşitli görsel ipuçlarını (renk, şekil, nesne oranları gibi) güvenilir şekilde analiz etmeyi gerektirir. Derin öğrenme algoritmaları, özellikle de Convolutional Neural Network (CNN) tabanlı mimariler, görüntülerdeki farklı özellikleri katmanlı bir şekilde öğrenerek ayrıntıları daha doğru bir şekilde yakalayabilir. CNN’in özelliği olan konvolüsyonel katmanlar, görüntüdeki yerel özellikleri analiz ederek belirli duygusal ipuçlarını çıkarabilme kabiliyetine sahiptir (LeCun et al., 2015). Bu da projenin amacına ulaşmasını sağlamak için gerekli hassasiyet ve doğruluğu elde etmemize olanak tanır. CNN'in bu projede seçilmesinin bir diğer nedeni, çizimlerdeki duygusal öğeleri tanıma sürecinde veri artırma teknikleriyle (data augmentation) farklı çizim varyasyonlarını öğrenebilmesidir. Böylece, çocukların çizimlerinde duygusal durumları temsil eden belirgin ve karmaşık desenleri başarılı şekilde tanıyabilir ve sınıflandırabilir. Derin öğrenmenin yüksek veri işleme kapasitesi, büyük miktarda çizim verisini güvenilir şekilde analiz etmemizi sağlayarak çocukların duygu durumlarını hızlı ve objektif bir biçimde değerlendirme imkânı sunacaktır. - Veri Kümesi (Dataset): Projede, çocukların farklı duygusal durumlarını yansıtan çizimlerden oluşan bir veri kümesi kullanılacaktır. Her çizim, mutluluk, üzüntü, korku, öfke gibi duygusal sınıflara göre etiketlenecek. Bu veri kümesi, analiz sürecini daha verimli hale getirmek amacıyla eğitim, doğrulama ve test olmak üzere üç gruba ayrılacaktır. - Eğitim, Doğrulama ve Test Aşamaları: Modelin doğru sonuçlar verebilmesi için veri kümesi %70 eğitim, %15 doğrulama ve %15 test verisi olarak bölünecektir. Eğitim verisi, modelin öğrenmesini sağlamak için; doğrulama verisi, modelin performansını optimize etmek için; test verisi ise son modelin doğruluğunu değerlendirmek için kullanılacaktır. - Önerilen Yöntem Önerilen yöntemin akış diyagramı Şekil 1’de verilmektedir Şekil 1 – Önerilen Yönteme Genel Bakış Şekil 1 incelendiğinde, çocuk çizimlerinden duygusal durum analizi yapmak amacıyla tasarlanan bu yapay zeka modelinin geliştirme sürecinin adımları sırasıyla görülmektedir. İlk olarak, Veri Toplama ve Etiketleme aşamasında analiz için gerekli veriler toplanmakta ve doğru sınıflandırma için etiketlenecektir. Ardından, Veri Ön İşleme ve Artırma aşamasında veri, model için uygun hale getirilmekte ve veri setinin çeşitliliğini artırmak için çeşitli teknikler uygulanacaktır. Özellik Çıkarma (renk, şekil, oran) aşamasında, çocuk çizimlerinden anlamlı ipuçları elde etmek için renk, şekil ve oran gibi özellikler çıkarılacaktır. Model Tasarımı ve Transfer Öğrenme aşaması, modelin yapısının belirlenmesi ve transfer öğrenme teknikleri ile desteklenmesi sürecini kapsamayacaktır. Devamında, Model Eğitimi ve Hiperparametre Optimizasyonu aşamasında model eğitilmekte ve en iyi performansı sağlamak için hiperparametre optimizasyonu yapılacaktır. Model Performansının Değerlendirilmesi aşaması, modelin doğruluk, hassasiyet ve geri çağırma gibi performans ölçütleri ile değerlendirildiği süreci içerecektir. Son olarak, Modelin Yayına Hazırlanması ve Test Edilmesi ile modelin gerçek dünya koşullarında son testleri yapılmakta ve Sonuçların Anlamlandırılması ve Raporlama aşamasında elde edilen sonuçlar yorumlanarak proje tamamlanacaktır. Bu diyagram, çocukların çizimlerinden duygusal durumlarını analiz etmeyi amaçlayan bir yapay zeka projesinin adımlarını sistematik bir şekilde özetlemektedir. Önerilen yöntemin aşamaları aşağıdaki gibidir: 2.1 Veri Toplama ve Ön İşleme Proje kapsamında öncelikle çocukların duygusal durumlarını yansıtan geniş bir çizim veri kümesi oluşturulacaktır. Literatürde yer alan benzer çalışmalar incelenerek, çizimlerin etiketleme kriterleri belirlenecek ve duygu durumlarına göre sınıflandırılacaktır (Malchiodi, 2012). Bu aşamada çizimler üzerinde boyutlandırma, renklendirme ve gürültü giderme gibi ön işleme adımları uygulanarak veriler analiz için uygun hale getirilecektir. 2.2 Derin Öğrenme Modeli Geliştirme Ön işlemden geçirilen veri kümesi, çocuk çizimlerinden duygusal durum analizi yapabilmek amacıyla Convolutional Neural Network (CNN) tabanlı bir derin öğrenme modeline giriş verisi olarak kullanılacaktır (LeCun et al., 2015). CNN, özellikle görüntü işleme alanında öne çıkan bir derin öğrenme modelidir ve görüntüdeki özellikleri tanıyıp sınıflandırmada büyük başarı sağlar. Temel olarak, görüntülerdeki belirgin desenleri, kenarları ve şekilleri tanıyarak her katmanda giderek daha karmaşık özellikleri öğrenir. Bu sayede çocuk çizimlerinde duygusal durumları temsil eden görsel ipuçlarını yakalayabilmesi hedeflenmektedir. Model geliştirme sürecinde aşağıdaki adımlar izlenecektir: - Veri Kümesinin Bölünmesi: Modelin sağlıklı bir şekilde eğitilmesi için veri kümesi üçe ayrılacaktır: %70 eğitim, %15 doğrulama ve %15 test verisi. Eğitim verisi, modelin çocuk çizimlerinden duygusal özellikleri öğrenmesini sağlar; doğrulama verisi modelin eğitim sürecinde optimize edilmesine yardımcı olur; test verisi ise modelin doğruluğunu değerlendirmek için kullanılacaktır. - CNN Modeli Yapısı: CNN modeli, görüntülerdeki duygusal özellikleri tanımak amacıyla birden fazla katmandan oluşacaktır. İlk katmanlar, temel şekiller ve desenleri algılarken derin katmanlar, daha karmaşık özellikleri (duygusal ifade içerikleri gibi) tanıyacaktır. Örneğin, çizimdeki renk yoğunluğu, kontur özellikleri ve nesne oranları gibi detaylar, modelin çocukların duygusal durumlarına dair bilgi edinmesine katkı sağlar. - Hiperparametre Optimizasyonu: Modelin doğruluğunu artırmak için eğitim sürecinde öğrenme oranı, epoch sayısı ve filtre boyutları gibi hiperparametreler optimize edilecektir. Hiperparametre optimizasyonu, modelin öğrenme hızını ve sınıflandırma doğruluğunu iyileştirmek için yapılacaktır. - Veri Artırma Teknikleri (Data Augmentation): Modelin daha geniş bir veri çeşitliliği ile eğitilmesi amacıyla veri artırma teknikleri kullanılacaktır. Veri artırma işlemi, her bir çizim üzerinde döndürme, ölçekleme, yansıma gibi varyasyonlar oluşturarak modelin farklı çizim varyasyonlarını tanımasını sağlar. Böylece, model çocukların çizimlerinde karşılaşabileceği farklı özellikleri daha iyi öğrenir ve genelleme kapasitesi artar. - Transfer Öğrenme Kullanımı: Çalışmanın süresi ve veri kısıtlamaları göz önünde bulundurularak, önceden eğitim almış bir CNN modeline transfer öğrenme uygulanması da değerlendirilecektir. Transfer öğrenme, önceden eğitilmiş bir modelin ağırlıklarını kullanarak daha hızlı bir öğrenme sağlar. Bu yöntemin kullanılması, sınırlı veri ile eğitimde modelin performansını artırabilir. - Modelin Eğitimi ve Optimize Edilmesi: Eğitim süreci boyunca model, eğitim verisi ile her bir duygusal durumu öğrenirken doğrulama verisi ile hataları minimize edecek şekilde optimize edilecektir. Eğitim sürecinde elde edilen kayıp (loss) ve doğruluk oranları sürekli olarak izlenecek, en iyi performansı sağlayan model yapılandırmaları belirlenecektir. Bu adımlarla geliştirilecek CNN tabanlı modelin, çocuk çizimlerinde duygusal durumları temsil eden özellikleri tanıyarak yüksek doğruluk oranı ile sınıflandırma yapması amaçlanmaktadır. Model başarıyla eğitildiğinde, çocukların duygusal durumlarını hızlı, güvenilir ve objektif bir şekilde tespit edebilecek bir yapay zeka aracı elde edilmiş olacaktır.. 2.3 Model Performansının Değerlendirilmesi Modelin eğitim ve doğrulama aşamaları tamamlandıktan sonra, performansı projeye uygun metriklerle değerlendirilecektir. Bu aşamada doğruluk (accuracy), hassasiyet (precision), geri çağırma (recall) ve F1 skoru gibi ölçütler kullanılacaktır. Bu metrikler, modelin çocuk çizimlerinden duygusal durumları doğru bir şekilde sınıflandırma yeteneğini ölçmek amacıyla seçilmiştir: - Doğruluk (Accuracy): Modelin doğru sınıflandırdığı çizimlerin toplam örnek sayısına oranını ifade eder. Çocukların duygusal durumlarını genel olarak doğru belirleme oranını gösterir. Ancak, veriler dengeli değilse, tek başına bu metrik yeterli olmayabilir (LeCun ve ark., 2015). - Hassasiyet (Precision): Modelin "pozitif" olarak sınıflandırdığı çizimlerin ne kadarının gerçekten doğru olduğu bu metrikle ölçülür. Örneğin, "mutluluk" olarak sınıflandırılan çizimlerin ne kadarının gerçekten mutlu olduğu bu metrikle belirlenecektir (Malchiodi, 2012). - Geri Çağırma (Recall): Modelin doğru tanımladığı duygusal durumların, o duygusal duruma ait toplam örnek sayısına oranı ile ifade edilir. Bu metrik, modelin çocukların duygusal durumlarını eksiksiz tespit edebilme kapasitesini gösterecektir (LeCun ve ark., 2015). - F1 Skoru: Hassasiyet ve geri çağırma değerlerinin dengeli bir şekilde yüksek olduğu durumlarda yüksek bir değer alır ve modelin bu iki metriği de istikrarlı bir şekilde sağladığını ifade edecektir (Malchiodi, 2012). Projenin Başarılı Sayılacağı Durumlar: - Doğruluk Oranı: Modelin genel doğruluk oranının en az %85 olması beklenmektedir. - Hassasiyet ve Geri Çağırma: Her bir duygusal durum sınıfı için %80'in üzerinde hassasiyet ve geri çağırma değerlerine ulaşılması gerekmektedir. - F1 Skoru: F1 skorunun %80’in üzerinde olması, modelin dengeli ve güvenilir bir performansa sahip olduğunu gösterir. Bu ölçütlere göre, model belirlenen eşik değerlerini karşıladığında proje başarılı olarak değerlendirilecektir. 2.4 Sonuçların Raporlanması Performans değerlendirmesinden sonra, elde edilen sonuçlar eğitimciler, psikologlar ve ebeveynler gibi hedef kullanıcılar için anlaşılır raporlar halinde sunulacaktır. Bu aşamada, modelin eğitim, doğrulama ve test süreçlerinde elde ettiği metrik sonuçları görselleştirilerek proje sonuçları daha anlaşılır hale getirilecektir. Örneğin: - Grafik ve Tablolar: Doğruluk, hassasiyet, geri çağırma ve F1 skoru gibi performans ölçütlerini grafiklerle sunarak, modelin her bir duygusal durumu nasıl sınıflandırdığı görselleştirilecektir. - Sonuçların Anlamlandırılması: Raporlarda, çocukların duygusal durum analizlerine dair çıkarımlar yapılacak, modelin farklı duygu durumlarında gösterdiği başarı açıklanacaktır (Malchiodi, 2012; LeCun et al., 2015). Sonuçların anlaşılır bir biçimde sunulması, projenin eğitim ve psikoloji alanlarında uygulamaya geçişini destekleyecek; çocukların duygusal gelişimini takip etmek isteyen uzmanlar ve aileler için faydalı bir referans sağlayacaktır.

- PROJE YÖNETİMİ

  - İş- Zaman Çizelgesi

Araştırma önerisinde yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı “İş-Zaman Çizelgesi” doldurularak verilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.

Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

| İP No | İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği | Zaman Aralığı (..-.. Ay) | Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Veri Kümesi Oluşturma: Çocukların farklı duygusal durumları yansıtan çizimlerinden oluşan veri kümesinin hazırlanması ve etiketlenmesi. | Alper Yalçın | 1-2 | En az 1000 çizim toplanması ve duygusal kategorilere göre doğru şekilde etiketlenmesi. Veri kümesinin analize hazır hale getirilmesi. Proje Başarım Oranı: %30 |
| 2 | Veri Ön İşleme: Toplanan çizimlerin analiz için uygun hale getirilmesi (boyutlandırma, renklendirme, gürültü giderme vb.). | Alper Yalçın | 3-4 | Tüm verilerin ön işlemden geçirilmesi; %100 hazır veri kümesi oluşturulması. Model eğitimi için uygun hale getirilmiş veri kümesi hazırlanması. Proje Başarım Oranı: %10 |
| 3 | Model Geliştirme ve Eğitim: Derin öğrenme mimarileri (CNN tabanlı) kullanarak model eğitimi gerçekleştirmek ve doğrulama sonuçlarını gözlemlemek. | Alper Yalçın | 5-8 | %80 üzeri doğruluk elde edilmesi; en az 3 farklı derin öğrenme modelinin test edilmesi ve performans değerlendirilmesi. Modelin temel duygusal durumları başarıyla sınıflandırabilmeye uygun hale getirilmesi. Proje Başarım Oranı: %35 |
| 4 | Model Performans Değerlendirme ve İyileştirme: Test verileri üzerinde model performansını değerlendirmek ve doğruluk, hassasiyet gibi ölçütlerle analiz yapmak. | Alper Yalçın | 8-9 | Model doğruluğunun %85 üzerine çıkarılması, performans ölçütlerine göre en uygun modelin seçilmesi. Nihai modelin test sonuçlarına ve en uygun seçilen modele göre optimize edilmesi. Proje Başarım Oranı: %15 |
| 5 | Sonuçların Raporlanması ve Paylaşımı: Model çıktılarının eğitimciler ve psikologlar için anlaşılabilir raporlar veya grafikler halinde sunulması. | Alper Yalçın | 9-10 | Tüm sonuçların detaylı bir raporda sunulması; eğitim ve psikoloji alanında kullanım için rehber niteliğinde bir döküman oluşturulması. Proje çıktılarının toplumsal fayda yaratacak şekilde uygulanabilir olması. Proje Başarım Oranı: %10 |

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

  - Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu’nda ifade edilir. B planlarının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

| İP No | En Önemli Riskler | Risk Yönetimi (B Planı) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Yeterli sayıda etiketlenmiş çocuk çizimi verisinin toplanamaması | Verileri artırmak için daha fazla veri kaynağına yönelmek, eğitim kurumları ve psikologlarla iş birliği yapmak. Veri sayısının yetersiz kalması durumunda veri artırma teknikleri (data augmentation) kullanarak mevcut verinin çeşitlendirilmesi. |
| 2 | Derin öğrenme modelinin beklenen doğruluk oranına ulaşamaması. | Model mimarisinde değişiklikler yaparak daha uygun bir mimari seçmek; hiperparametre optimizasyonu uygulamak. Model performansı düşük kalırsa farklı derin öğrenme algoritmaları (örneğin, transfer learning) ile model performansını artırmak. |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

  - Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

| Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.) | Projede Kullanım Amacı |
| --- | --- |
| Bilgisayara ait işlemci 11th Gen Intel® Core™ i5-11400H @ 2.70GHz (12 CPUs) GHz Ram: 16,00GB | Projenin oluşturulmasında gerekli ortamın kurulmasını sağlayacaktır. |
| Bilgisayara ait ekran kartı bilgileri NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 3964 MB | Projenin oluşturulmasında gerekli ortamın kurulmasını sağlayacaktır. |
| Fakültenin bölüm bilgisayar laboratuvarı | Projenin oluşturulmasında gerekli ortamın kurulmasını sağlayacaktır. |

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

- YAYGIN ETKİ

Önerilen çalışma başarıyla gerçekleştirildiği takdirde araştırmadan elde edilmesi öngörülen ve beklenen yaygın etkilerin neler olabileceği, diğer bir ifadeyle yapılan araştırmadan ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği aşağıdaki tabloda verilir.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİNDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU

| Yaygın Etki Türleri | Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler |
| --- | --- |
| Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap) | Proje kapsamında elde edilen sonuçların bilimsel bir makale, ulusal veya uluslararası bir konferans bildirisi olarak yayımlanması planlanmaktadır. Ayrıca çocuk psikolojisi ve eğitim alanlarında yapay zeka uygulamalarına dair literatüre katkı sunarak derin öğrenme yöntemlerinin sosyal bilimlerdeki kullanımı yaygınlaştırılacaktır. |
| Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescili, Spin-off/Start- up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telife Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler) | Geliştirilen model, psikolojik danışmanlık ve eğitim alanlarında pratik bir araç olarak kullanılabilir. Projenin sonucunda çocukların duygusal durumlarını değerlendirme süreçlerine katkı sağlayacak bir yapay zeka uygulaması prototipi oluşturulabilir. Bu prototip, ilgili kurumlara (okullar, danışmanlık merkezleri) sunulabilir. |
| Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje) | Proje, yapay zeka ve çocuk psikolojisi gibi disiplinler arası bir alan açarak yeni araştırmacıların yetişmesine katkı sağlayacaktır. Çalışmanın sonuçlarına dayanarak yüksek lisans ve doktora tezleri için bir temel oluşturulabilir ve TÜBİTAK, AB projeleri gibi yeni araştırma projelerine ilham verebilir. |

5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ

| Bütçe Türü | Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL) | Talep Gerekçesi |
| --- | --- | --- |
| Sarf Malzeme |  |  |
| Makina/Teçhizat (Demirbaş) |  |  |
| Hizmet Alımı | 500 | Çocuk Çizimlerinde Duygu Analizi ile ilgili alınacak konferans veya eğitim için ücret |
| Ulaşım | 2000 | Uluslararası veya ulusal konferansta sunum |
| TOPLAM |  |  |

NOT: Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) başvuru ekranında karşınıza gelecek olan bütçe alanlarının doldurulması gerekmektedir. Yukardaki tabloda girilen bütçe kalemlerindeki rakamlar ile, TYBS başvuru ekranındaki rakamlar arasında farklılık olması halinde TYBS ekranındaki veriler dikkate alınır ve başvuru sonrasında değiştirilemez.

6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

7. EKLER

EK-1:  KAYNAKLAR

Goodfellow, I. (2016). Deep learning. MIT Press.

LeCun, Y., & Bengio, Y. (2015). Convolutional networks for images, speech, and time series. Springer.

Malchiodi, C. A. (2012). Understanding Children’s Drawings. Guilford Press.